- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

127/1

# Městský úřad Strakonice

odbor majetkový

Návrh usnesení RM

majetkové záležitosti

K projednání v radě města dne 11. prosince 2013

Předkládá:  Ing. Jana Narovcová

vedoucí majetkového odboru

## 1) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013-372 uzavřené se společností PROTOM Strakonice, s.r.o. na realizaci stavby „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“

Návrh usnesení:

RM po projednání

I. Souhlasí

## se změnou usnesení č. 3345/2013 ze dne 27.11.2013, které se týkalo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013-372 na realizaci stavby „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ uzavřené dne 13.8.2013 mezi městem Strakonice a společností PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ : 43841252, přičemž předmětem změny je posunutí dílčího termínu realizace a vyúčtování částí stavebních prací v celkové výši minimálně 16.205.000,- Kč včetně DPH z 10.12.2013 na 18.12.2013, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

## V případě nesplnění dílčího termínu pro realizaci a vyúčtování částí stavebních prací v požadované výši budou objednatelem na zhotoviteli uplatňovány smluvní pokuty a sankce dle SOD, zejména dle čl. 10.2. této smlouvy.