- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

----------------------------------------------------------------------------------------

6/7

# Městský úřad Strakonice

odbor rozvoje

Návrh usnesení ZM

###### Projekt „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru“

– schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice

K projednání v zastupitelstvu města dne 17. června 2015

Zastupitelstvo města:

## I. Revokuje

usnesení Zastupitelstva města Strakonice č. 799/ZM/2009 ze dne 16.12.2009, které se týká realizace a finančního krytí projektu „Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – náměstí“, na který měla být předložena žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství, vzhledem k tomu, že došlo k úpravě původního projektového záměru

## II. Schvaluje

realizaci projektu „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru“ a předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) do Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství (celkové výdaje projektu – 16.433.711,-  Kč)

III. Schvaluje

v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu kofinancování projektu „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2.465.056,65 Kč

IV. Schvaluje

v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu předfinancování projektu „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 13.968.654,35 Kč

Stanovisko odboru rozvoje: doporučujeme schválit realizaci projektu a předložení žádosti o podporu do IOP. Současně doporučujeme schválit předložený systém finančního krytí projektu.

(Materiál byl projednán a doporučen Radou města Strakonice dne 3.6.2015 usnesením č. 879/2015).

Vypracoval:	Ing. Eva Krausová, odbor rozvoje

Předkládá:	Ing. arch. Marta Slámová, vedoucí odboru rozvoje

# DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 6. srpna 2008 časově uzavřenou výzvu k podávání žádostí o schválení Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP) s termínem pro podání žádosti do 31. 12. 2008. Ministerstvem schválený IPRM je podmínkou pro podávání žádostí a čerpání dotací z IOP, prioritní osy 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblasti podpory 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

Město Strakonice podalo dne 22.12.2008 žádost o schválení Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“). Dne 27.3.2009 došlo ke schválení Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) – dále jen IPRM. Přidělená dotace na IPRM Strakonice (v aktuální výši) činí maximálně 5.331.992 EUR.

Schválený IPRM Strakonice zahrnuje následující aktivity spolufinancované z IOP v rámci oblasti intervence 5.2.:

- a) revitalizace veřejných prostranství

- b) regenerace bytových domů

- V rámci aktivity IOP 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství je možno financovat projekty zaměřené na následující činnosti:

- výstavba a technické zhodnocení dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn, autobusových čekáren;

- výstavba a technické zhodnocení technické infrastruktury, např. zařízení na odtok přívalových vod a další protipovodňová zařízení, dešťová kanalizace, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, výstavba a modernizace veřejného osvětlení, zavlažovací systémy;

- budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních a sportovních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití (podpora bude poskytována pouze na volnočasová zařízení, která budou sloužit veřejnosti);

- parkové úpravy, např. výsadba a obnova zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch;

- pořízení a obnova městského mobiliáře, např. lavičky, odpadkové koše, zábradlí, stojany na kola, informační tabule, ochrana stromů, orientační systémy, kamerový systém atd.

Maximální výše dotace z IOP:	85% z celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální požadovaná spoluúčast žadatele: 	15% z celkových způsobilých výdajů projektu

Realizace vybraných projektů musí být dle podmínek programu dokončena do 30.11.2015.

Ze schváleného indikativního seznamu projektů IPRM Strakonice byl pro realizaci aktuálně vybrán projekt s názvem „Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru“. Hlavním záměrem projektu je zvýšení kvality života obyvatel sídliště Mír ve Strakonicích a přilehlého okolí, a to prostřednictvím revitalizace zanedbaného obytného prostředí a veřejných prostranství ve vymezené zóně. V rámci projektu budou v dané lokalitě rekonstruovány veškeré komunikace, zpevněné plochy, parkoviště a chodníky vč. odvodnění, dále bude realizováno nové veřejné osvětlení, resp. rekonstruováno stávající veřejné osvětlení, provedeny vegetační úpravy území a nová zeleň vč. instalace automatického závlahového systému, vybudována fontána a 2 nová dětská hřiště, doplněn nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše atd.).

V rámci IPRM Strakonice se jedná již o III. etapu revitalizace sídliště Mír, která zahrnuje 2 relativně samostatné podprojekty, tj.:

- Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – náměstíčko

- Parkoviště u pivovaru - Strakonice

Oba projekty byly sloučeny v jeden společný projektový záměr na doporučení Řídícího orgánu IOP, resp. MMR ČR, a dále Centra pro regionální rozvoj ČR, a to zejména z důvodu administrativního zjednodušení, časové i finanční úspory a rovněž prostorové blízkosti obou lokalit  (jedno výběrové řízení, žádost, administrace z hlediska kontrolních orgánů atd.).

Projektový záměr „Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – náměstí“ byl projednáván v Zastupitelstvu již v roce 2009, kdy byla původně plánována jeho realizace (usnesení č. 799/ZM/2009). Nakonec došlo k přeskupení pořadí priorit jednotlivých etap v rámci revitalizace sídliště Mír a tento projektový záměr realizován nebyl. Vzhledem k faktu, že aktuálně došlo k úpravě tohoto projektového záměru, a to jak z věcného, tak i finančního hlediska, je nezbytné revokovat původní usnesení č. 799/ZM/2009 ze dne 16.12.2009 a realizaci projektového záměru opětovně schválit vč. závazku kofinancování.

PŘEHLED FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

Celkové výdaje projektu: 		16.433.711,00 Kč – JIŽ VYSOUTĚŽENÁ ČÁSTKA!!!

Celkové způsobilé výdaje projektu:	16.433.711,00 Kč (lze hradit z dotace)

Nezpůsobilé výdaje projektu:		                0,00 Kč (nelze hradit z dotace)

Požadovaná dotace celkem: 		13.968.654,35 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)

Vlastní podíl žadatele: 		          	  2.465.056,65 Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)

V případě získání dotace je nutné v rozpočtu města Strakonice na rok 2015 počítat s částkou 2.465.056,65 Kč, tj. vlastní podíl žadatele + nezpůsobilé výdaje projektu. Jedná se již o finální částku, která vzešla z výběrového řízení na dodavatele díla.

Současně je ovšem nutné počítat s faktem, že i nadále platí pro projekty financované z evropských fondů „systém předfinancování“, tzn. nejprve je nutné celkové výdaje projektu uhradit z vlastních zdrojů a až následně po ukončení realizace projektu a jeho závěrečném vyhodnocení bude příslušná výše dotace městu proplacena.

Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, jehož realizace je pro letošní rok plánována, jsou již  finanční prostředky potřebné na jeho realizaci součástí schváleného rozpočtu města na rok 2015.

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY REALIZACE PROJEKTU:

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace: 	01.07.2015

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace:	31.10.2015

V rámci procesu přípravy žádosti o dotaci je nutné jako jednu z povinných příloh doložit doklad o finančním krytí projektu. V případě projektů obcí je vyžadováno doložení usnesení zastupitelstva obce, které obsahuje souhlas s realizací projektu vč. schválení zajištění financování projektu v rámci rozpočtu obce.

Přílohy:

- Detailní popis projektového záměru

- Přehledná situace – podprojekt 1: Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – náměstíčko

- Situace – podprojekt 1: Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – náměstíčko

- Situace-nový stav – podprojekt 2: Parkoviště u pivovaru – Strakonice

Příloha č. 1:

DETAILNÍ POPIS PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

Jedná se o projekt, u kterého již bylo ukončeno výběrové řízení. Pro informaci předkládáme následující shrnutí:

- REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ MÍR VE STRAKONICÍCH – NÁMĚSTÍČKO

Sídliště Mír se nachází v západní okrajové části města Strakonice a tvoří relativně samostatnou prostorově oddělenou městskou čtvrť, kterou dělí od centrálního města ulice Katovická, resp. silnice I. třídy č. I/22. Bylo vybudováno v 80. letech jednotnou panelovou technologií. Na ploše cca 6,7 ha je vměstnáno 43 bytových domů (čísle popisných), které tvoří kompaktní uzavřené obytné bloky rozdělené ulicemi. Počet trvale žijících obyvatel kolísá kolem 2 tisíc. Sídliště je stavebně i funkčně stabilizované, bohužel v současné době se již nachází ve značně zanedbaném stavu. Vykazuje řadu funkčních i estetických závad, které nedávající obyvatelům příležitost prožít zde kvalitní a plnohodnotný život a vytvořit si pozitivní vztah k místu, kde žijí.

Z tohoto důvodu město Strakonice přistoupilo k revitalizaci tohoto sídliště, která probíhá po dílčích etapách:

- Nultá etapa – RPS Strakonice, sídliště Mír (realizováno z dotace MMR ČR – Programu na podporu regenerace panelových sídlišť v roce 2008)

- Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa (realizováno z IOP v rámci IPRM – 2011-2012)

- Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – II. etapa (realizováno z IOP v rámci IPRM – 2012-2013)

- Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – III. etapa – náměstíčko, parkoviště u pivovaru (plánována k realizaci z IOP v rámci IPRM – 2015)

Schéma jednotlivých etap revitalizace sídliště Mír, Strakonice

Vysvětlivky: 0. etapa – znázorněna oranžovou barvou, I. etapa – znázorněna modrou barvou, II. etapa – znázorněna zelenou barvou, III. etapa – znázorněna červenou barvou.

V rámci aktuální – III. etapy dojde k celkové revitalizaci a zkulturnění veřejného prostranství – tzv. „Náměstíčka“ na sídlišti Mír ve Strakonicích, které je vymezeno obytnými domy v ulici Spojařů, budovou bývalého Telecomu a objektem zdravotního střediska. V současné době se v tomto prostoru nachází nevzhledné parkoviště, přičemž povrch této zpevněné plochy je již ve značně dezolátním stavu. Součástí projektu jsou rovněž stavební úpravy přilehlé místní komunikace Spojařů, a to v úseku od ulice Mládežnická po křižovatku s ulicí Kosmonautů, a dále přímé okolí domu č.p. 1222, kde se nyní nachází malé nefunkční dětské hřiště obklopené terénním valem a neudržovanou zelení.

Záměrem je ve vymezeném prostoru vytvořit architektonicky hodnotnou a současně funkční centrální plochu celého sídliště Mír – jakési „NÁMĚSTÍČKO“, která bude navozovat dojem městského prostředí. Projekt zde počítá s vytvořením oddechového prostoru obklopeného parkovacími místy, v jehož střední části bude umístěn vodní prvek.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR JE ROZDĚLEN NA NÁSLEDUJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO 101 – Pozemní komunikace

Základem celého prostoru bude nová páteřní obslužná komunikace do tvaru půlkruhu o délce 96,57 m, podél které vzniknou kolmá parkovací stání (asfaltobetonový povrch). Z této páteřní komunikace pak budou napojeny stávající parkoviště za budovou Telecomu (směrem k silnici Katovická) i přilehlý výměník.

V případě ulice Spojařů dojde k vyfrézování stávajícího asfaltobetonového krytu a položení nového asfaltového povrchu, a to v úseku od ulice Mládežnická až po křižovatku s ulicí Kosmonautů. Tato komunikace bude rozšířena o 1,5 m, což umožní odstavování vozidel mimo hlavní dopravní proud. Podél ulice Spojařů vzniknou další parkovací stání, a to jak podélná, tak i kolmá (vedle budovy Telecomu).

Celková parkovací kapacita v této lokalitě tak bude čítat 67 míst (z toho 4 stání pro ZTP), což rámcově odpovídá stávajícímu stavu.

Podél jednotlivých komunikací a uprostřed samotného náměstíčka budou vybudovány chodníky ze zámkové dlažby, čímž dojde k doplnění pěších tahů s větší možností odpočinku. Nově bude provedeno bezbariérové napojení panelových domů při jižní straně ulice Spojařů.

Povrch komunikací bude odvodněn pomocí nových vpustí složených z typových betonových dílců, které je možné napojit na stávající kanalizační řady. Součástí tohoto stavebního objektu je rovněž umístění nového mobiliáře v řešené části sídliště, a to konkrétně nových laviček (23 ks) a odpadkových košů (7 ks).

SO 401 – Veřejné osvětlení

V rámci tohoto stavebního objektu je řešeno veřejné osvětlení zpevněných ploch v revitalizované části sídliště Mír včetně části ulice Spojařů, architektonické nasvětlení fontány, dominanty a solitérních stromů zemními svítidly a napojení čerpadla fontány v šachtě, dopouštění vody a signalizace zaplavení šachty.

SO 601 – Fontána, Dominanta

Fontána a dominanta jsou zakomponovány do komplexní revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích zejména z důvodu oživení panelového sídliště. Fontána tvoří středobod nově vzniklého náměstíčka, dominanta je pak umístěna do protažené osy komunikace vedoucí ke klidové zóně Podskalí (ulice Mládežnická).

Obě stavby jsou shodné svou základní konstrukcí, kterou tvoří kamenný trilit. Jedná se o dva sloupy překlenuté kladím – tzv. bránu  Brány mají šířku 3,25 m a výšku 4,1 m.

Fontána je dále doplněna o prvky nutné k chodu fontány – systém zavodnění, bazének a také o další kamenné prvky – břity, které vystupují z bazénku fontány, a o které se bude padající voda rozstřikovat. Bazének fontány je půdorysných rozměrů 2,05x2,05 m, hloubka je 0,1 m. Hladina vody bude přepadem udržována pouze ve výšce 5 cm.

Fontána bude napojena na veřejnou kanalizační a vodovodní síť (systém zavodnění a odkanalizování fontány) a dále na veřejnou elektrickou síť (osvětlení a čerpadlo fontány). Dominanta bude napojena pouze na veřejnou elektrickou síť z důvodu osvětlení.

SO 801 – Úprava území

V rámci projektu revitalizace byla provedena inventarizace stávajících dřevin v dotčené lokalitě a zhodnocení jejich zdravotního stavu. V návaznosti na to je navržena kompletní úprava zeleně v dané lokalitě, vysazení nových vzrostlých dřevin, keřovitých porostů i trvalek.

SO 802 – Automatický závlahový systém

Automatický závlahový systém umožní zálivku ploch s výsadbou. Závlaha zajistí velmi vysokou rovnoměrnost zálivky, možnost zálivky v nočních či ranních hodinách (úspora vody, vhodnější pro rostliny) a rovněž absenci či redukci osob zajišťujících ruční zálivku.

SO 901 – Dětské hřiště I, SO 902 – Dětské hřiště II

V rámci III. etapy revitalizace sídliště Mír budou realizována 2 dětská hřiště – pro nejmenší děti 2-6 (8) let, resp. pro větší děti 2-12 let. Obě hřiště jsou navržena na plochách, které jsou v současnosti určeny jako odpočinkové. Jedno hřiště bude umístěno na vydlážděné ploše s lavičkami u obytného domu č.p. 1222. Druhé pak na zatravněné ploše s lavičkami a se zbytky bývalého hřiště mezi domy č.p. 1261, 1262, 1236 a komunikací Kosmonautů. Skladba herních prvků byla vybrána tak, aby pokryla herní požadavky daných věkových skupin uživatelů. Bezpečnostní plocha pod herními prvky bude tvořena pryžovými dlaždicemi 50x50x5 cm.

(detaily – viz. Příloha 2, 3)

- PARKOVIŠTĚ U PIVOVARU – STRAKONICE

Veřejné prostranství (vymezené pozemky 227/1, 209/1 a 227/2 v k.ú. Strakonice), které je předmětem projektového záměru, se nachází ve střední části města v blízkosti křižovatky ulic Podskalská (místní komunikace) a Katovická (silnice č. I/22), bezprostředně u vstupu do Měšťanského pivovaru Strakonice.  Ze severní strany je ohraničeno ocelovým zábradlím, dále terénním svahem a budovami pivovaru, jižní a východní strana je ohraničena stromovým a keřovým porostem. Jedná se o nekultivované území, které je v současné době převážně využíváno osobními vozy k živelnému parkování (bez koordinace umístění stání). Povrch tohoto veřejného prostranství je zpevněn štěrkovým posypem. Pozemek je přístupný ze západní strany – vjezd je používán hlavně pivovarem jako přístupová komunikace k vratům a výsypce. Vjezd pro osobní automobily vede severní stranou, ale je poměrně úzký, ohraničený kovovým trubkovým zábradlím.

V rámci projektu dojde k revitalizaci a stavební úpravě vymezeného území a jakési legalizaci parkování na této ploše (vznikne zde 38 nových parkovacích stání, z toho 2 stání pro ZTP). Nevzhledná plocha dosud zpevněná pouze štěrkem dostane nový asfaltový povrch, na kterém budou vyznačena jednotlivá parkovací stání (barvou na asfalt). V rohu parkoviště je umístěn výstup pro pěší, od něj je veden chodník šířky 1000 mm s vyrovnávacím terénním schodištěm o 4 stupních. Osvětlení parkoviště bude zajištěno stávajícími sloupovými svítidly. Následně bude provedena nová výsadba (před východní hranou parkoviště budou vysazeny nové stromy – 5 ks) a osev travním semenem na nově upravený terén. Součástí této akce je také vybudování nového přístupového chodníku z betonové dlažby (o délce 27 m), který propojuje dvě stávající komunikace, a to v místě, které je chodci hojně využíváno – vyšlapaná pěšina.

Účel stavby je zejména následující:

- bezprašná úprava stávajícího parkoviště,

- lepší uspořádání parkovacích stání a tím zvýšení počtu parkovacích stání vč. vytvoření parkovacích stání pro tělesně postižené,

- rozšíření vjezdu na parkoviště,

- vybudování nového výstupu z parkoviště pro chodce,

- chodníkem propojit dvě stávající komunikace v místě chodci hojně využívaném.

(detaily – viz. Příloha 4)